|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha de la reunión:** | 27 de agosto de 2022 | | |
| **Hora de inicio:** | 18:00 | **Hora de fin:** | 19:00 |
| **Convocada por:** | Milena Duarte (Scrum Master) | | |
| **Asunto:** | Reunión de Cierre Sprint 1 – Mascota Feliz | | |

**CONVOCADOS / ASISTENTES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Área / Proceso / Rol** | **Asistió (Sí/No)** |
| Gina Katherine torres vega (KV) | Líder | Si |
| Milena Duarte Gómez (MD) | Gestor BD | Si |
| Johan Sebastián Monroy (JM) | Desarrollador Frontend | Si |
| Alejandro Chiviri (AC) | Desarrollador Backend | Si |
| Henry Said Ospina Garcia (HO) | Tester | Si |

|  |  |
| --- | --- |
| **Temas:** | 1. Demostración de lo hecho en el Sprint. 2. Revisar el progreso durante el Sprint. 3. ¿Qué se ha terminado? 4. ¿Qué no se ha terminado? |
| **Tema 1:** | **Demostración de lo hecho en el Sprint.** |
| **Resumen** | * Cargue de documentación del proyecto al Github * Definición de cada mockup. * Complementación del product backlog. * Se tiene el diagrama UML para la BD |
| **Tema 2:** | **Revisar el progreso durante el Sprint.** |
| **Resumen** | * Se realizaron las reuniones correspondientes durante el sprint. * Se crea carpeta Documentación en Github. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | * Se estabiliza formato según los mockup esto por votación mayoritaria. * Se aclara al equipo que es importante empezar a trabajar en el Frontend ya que se estableció un mockup y estilo para el proyecto. |
| **Tema 3:** | **¿Qué se ha terminado?** |
| **Resumen** | - Utilización de repositorio en Github. (Documentación)   * Definición de responsables y entregables. * Diagramas de flujo de los procesos * Creación de usuarios y grupo de trabajo en las herramientas Github. * Se tiene definido formato para épicas e historias de usuario. |
| **Tema 4:** | **¿Qué no se ha terminado?** |
| **Resumen** | * La creación de la base de datos y tablas. * Se aclara al equipo que es importante empezar a trabajar en el Frontend. |

En muestra de acuerdo con los puntos descritos en la presente acta, firman:

Katherine Vega (Scrum Máster)

Milena Duarte (Product owner)

Johan Monroy (Development Team)

Alejandro Chiviri (Development Team)

Henry Ospina (Development Team)