|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha de la reunión:** | 16 de septiembre de 2022 | | |
| **Hora de inicio:** | 18:00 | **Hora de fin:** | 19:00 |
| **Convocada por:** | Johann Monroy (Scrum Master) | | |
| **Asunto:** | Reunión de Cierre Sprint 2 – Mascota Feliz | | |

**CONVOCADOS / ASISTENTES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Área / Proceso / Rol** | **Asistió (Sí/No)** |
| Gina Katherine torres vega (KV) | Líder | Si |
| Milena Duarte Gómez (MD) | Gestor BD | Si |
| Johan Sebastián Monroy (JM) | Desarrollador Frontend | Si |
| Alejandro Chiviri (AC) | Desarrollador Backend | Si |
| Gina Katherine torres vega (KV) | Tester | Si |

|  |  |
| --- | --- |
| **Temas:** | 1. Demostración de lo hecho en el Sprint. 2. Revisar el progreso durante el Sprint. 3. ¿Qué se ha terminado? 4. ¿Qué no se ha terminado? |
| **Tema 1:** | **Demostración de lo hecho en el Sprint.** |
| **Resumen** | * Creación de formulario de registro de Mascotas en HTML y CSS * Creación de formulario de inicio de sesión en HTML y CSS * Creación de formulario de registro de Veterinarios * Creación de formulario de registro de Propietarios * Creación de formulario de registro de Visitas P&P * Creación de visualización de mascotas ya registradas |
| **Tema 2:** | **Revisar el progreso durante el Sprint.** |
| **Resumen** | * Se realizaron las reuniones correspondientes durante el sprint. * Se crea carpeta Documentación en Github y es actualizada con el Frontend. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | * Se estabiliza formato según los mockup esto por votación mayoritaria y se desarrolla el HTML y CSS |
| **Tema 3:** | **¿Qué se ha terminado?** |
| **Resumen** | 1. Creación de todos los formularios de registro (mascotas, propietarios, veterinarios, visitas) 2. Asignación de roles permanentes y rotativos durante el proyecto 3. Backlog más actualizado 4. Actualización constante de GitHub 5. Realización del Backend de cada una de las etapas |
| **Tema 4:** | **¿Qué no se ha terminado?** |
| **Resumen** | * La relación con base de datos en los equipos de todos los integrantes * La integración de una parte de Frontend con el Backend * La disposición constante de todas las reuniones (diarias), debido a responsabilidades individuales externas. |

En muestra de acuerdo con los puntos descritos en la presente acta, firman:

Katherine Vega (Scrum Máster)

Milena Duarte (Product owner)

Johan Monroy (Development Team)

Alejandro Chiviri (Development Team)

Henry Ospina (Development Team)