|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha de la reunión:** | 23 de septiembre de 2022 | | |
| **Hora de inicio:** | 18:00 | **Hora de fin:** | 19:00 |
| **Convocada por:** | Jose Alejandro Chirivi (Scrum Master) | | |
| **Asunto:** | Reunión de Cierre Sprint 4 – Mascota Feliz | | |

**CONVOCADOS / ASISTENTES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Área / Proceso / Rol** | **Asistió (Sí/No)** |
| Gina Katherine torres vega (KV) | Líder | Si |
| Milena Duarte Gómez (MD) | Gestor BD | Si |
| Johan Sebastián Monroy (JM) | Desarrollador Frontend | Si |
| Alejandro Chiviri (AC) | Desarrollador Backend | Si |
| Gina Katherine torres vega (KV) | Tester | Si |

|  |  |
| --- | --- |
| **Temas:** | 1. Demostración de lo hecho en el Sprint. 2. Revisar el progreso durante el Sprint. 3. ¿Qué se ha terminado? 4. ¿Qué no se ha terminado? |
| **Tema 1:** | **Demostración de lo hecho en el Sprint.** |
| **Resumen** | * Definición de servicios en el Backend, se realiza una clase Repositorio para cada módulo. * Se visualiza código en Github. |
| **Tema 2:** | **Revisar el progreso durante el Sprint.** |
| **Resumen** | * Se realizaron las reuniones correspondientes durante el sprint. * Se realizó seguimiento por parte del Scrum mediante mensajes y validación en Github * Se hacen las últimas pruebas para saber |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tema 3:** | **¿Qué se ha terminado?** |
| **Resumen** | 1. Creación de los repositorios (mascotas, propietarios, veterinarios, visitas) 2. Asignación de roles permanentes y rotativos durante el proyecto 3. Actualización constante de GitHub 4. Realización del Backend de cada una de las etapas 5. Evidencias de servicios mediante consola 6. Se terminaron las asignaciones |
| **Tema 4:** | **¿Qué no se ha terminado?** |
| **Resumen** | * La integración de una parte de Backend con el Frontend. * Investigación autónoma con la unión del Backend con el Frontend. * Actualización constante de Github. * La disposición constante de todas las reuniones (diarias), debido a responsabilidades individuales externas. |

En muestra de acuerdo con los puntos descritos en la presente acta, firman:

Katherine Vega (Scrum Máster)

Milena Duarte (Product owner)

Johan Monroy (Development Team)

Alejandro Chiviri (Development Team)

Henry Ospina (Development Team)